|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\wamp\www\checkcode2\sistema\imgs\logo-color.png** | **Fecha:** | 29/011/2021 |  | **Nro. Seguimiento**  **S-0001** |
| **Líder:** | Maribel Callisaya |
| **Programador:** | Brayan Herrera Gutierrez |
|  |  |  |

**HOJA DE SEGUIMIENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Tareas** | **Proyecto** | **Fecha/Tiempo** | **Estado** |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | Módulo RRHH, recontratación del personal con tipo de cargo docente:   * Listado general no debe filtrar por gestión. * Listado debe validar por fecha de contrato si el contrato es vigente no debe poder recontratarse dentro de la gestión actual. | EDUCHECK | 4 |  |
| **2.** | Módulo RRHH, verificar funcionamiento de POSTULACIÓN (externo). | EDUCHECK | 2 |  |
| **3.** | Módulo RRHH, verificar funcionamiento de POSTULACIÓN (interno), poner en funcionamiento el dataTable del listado general. | EDUCHECK | 2 |  |
| **4.** | Módulo RRHH, investigar sobre los formatos de contratos (docentes, administrativo), seguros escolares, reglamentos dentro de un colegio, … (reunión en equipo) | EDUCHECK | 3 |  |
| **5.** | Módulo Agenda Institucional   * Kardex Personal. | EDUCHECK | 4 |  |
| **6.** | Módulo Información Básica,:   * Migración de información, actualización.. |  | 4 |  |
| **7.** | Módulo Registro Médico,:   * Asesor/Docente.. * Listado, creación, edición, eliminación |  | 4 |  |
| **8.** | Módulo Permisos (Administrador)   * Listado, creación, edición, eliminación, |  | 4 |  |
| **9.** | Módulo Agenda Institucional   * Listado, creación, edición, eliminación, |  | 4 |  |
| **10.** | Webservice Docentes |  | 2 |  |
| **11.** | Webservice Agenda Institucional,: |  | 2 |  |
| **12.** | Webservice Información Básica |  | 2 |  |
| **13.** | Webservice Registro Médico |  | 2 |  |
| **14.** | Webservice Horarios |  | 3 |  |
| **15.** | Webservice Docentes |  | 2 |  |
| **16.** | Correcion de Observaciones sobre lo Desarrollado |  | 2 |  |
| **17.** | Correcion y optimización de   * Tabla Registro Médico * Tabla Informacion Estudiante * Adicion de Listato Edicion y eliminación de Estudiantes en las Vistas Registro Medico e información Estudiante * Correcion de ortografía * Correcion de Funciones |  | 2 |  |
| **18.** | Correciones y validaciones modulo permisos |  | 2 |  |
| **19.** | Analis de el modulo Gondolas |  | 3 |  |
|  | **TOTAL TIEMPO** |  | **53** |  |

**Observaciones:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |